1. **ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

«Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Приморского сельсовета» муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы. | Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Приморского сельсовета. |
| Наименование муниципальной программы. | Жизнеобеспечение территории Приморского сельсовета. |
| Цель подпрограммы. | Цель подпрограммы: создание условий по обеспечению содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог. |
| Задачи подпрограммы. | Задачи: 1. Обеспечение содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог.2. Обеспечение ремонта и (или) замены дорожных знаков.  |
| Целевые индикаторы. | Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1. |
| Сроки реализации подпрограммы. | 2014-2030 годы без деления на этапы |
| Объемы и источники финансирования. | Объем финансирования программы составит211848,3 тыс. рублей, в том числе годам реализации:2014 год – 707,9 тыс. рублей;2015 год – 2534,6 тыс. рублей;2016 год – 7615,2 тыс. рублей;2017 год - 19572,7 тыс. рублей;2018 год - 3352,5 тыс. рублей;2019 год - 2359,8 тыс. рублей;2020 год - 2519,3 тыс. рублей;2021 год – 6219,8 тыс. рублей;2022 год – 105234,6 тыс. рублей;2023 год – 36888,2 тыс. рублей;2024 год – 24843,7 тыс. рублей.Из них: из средств бюджета Приморского сельсовета2014 год – 707,9 тыс. рублей;2015 год – 2534,6 тыс. рублей;2016 год – 7615,2 тыс. рублей;2017 год - 19572,7 тыс. рублей;2018 год - 3352,5 тыс. рублей;2019 год - 2359,8 тыс. рублей;2020 год - 2519,3 тыс. рублей;2021 год – 6219,8 тыс. рублей;2022 год – 105234,6 тыс. рублей;2023 год – 36888,2 тыс. рублей;2024 год – 24843,7 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы. | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Приморского сельсовета. |

1. **Основные разделы подпрограммы.**

**2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.**

Протяженность автомобильных дорог внутрипоселенческого пользования на 1 января 2020 года составляет 34,8 км (п. Приморск-25,274 км. с. Ижульское- 4,06 км; с. Даурское- 4,26 км; д. Ямская- 1,206 км.), в том числе с гравийным покрытием-9,4 км, с асфальтобетонным покрытием- 5 км. За последние три года протяженность внутрипоселенческихдорог увеличилась на 3 км. (ул. Полевая в селе Даурское; переулок Парковый, ул. Луговая, ул. Сисимская, ул. Чубарова в пос. Приморск).

80 % автомобильных дорог эксплуатируются более 30 лет, следовательно, имеют недостаточные транспортно- эксплуатационные характеристики, так как нарушаются нормативные сроки на проведение текущего и капитального ремонта дорог.

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование ежегодно проводятся работы по ремонту внутрипоселенческих дорог: ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна гравием, грейдирование дорог.

В 2011 году отремонтировано 3,9 км. дороги, в 2012- 4,0 км. в 2013- 5,7 км. (частично улицы Каляженская, Лесная в с. Даурск, Парковый переулок, ул. Луговая, Пристанская, частично улицы Пролетарская и Набережная в п. Приморск).

Необходимо завершить ремонт дорожного полотна улиц Каляженская, Кошевого, Совхозная в дер. Даурское, ул. Пролетарская, Набережная в пос. Приморск; отсыпать камнем ул. Энгельса, Зеленая, Щетинкина, Лазо, Щорса, Чубарова; провести ямочный ремонт ул. Юшкова, Молодежная, Красноармейская, Комарова; прогрейдеровать ул. Даурская, Космонавтов, Пролетарская, Маяковского, Красноармейская, Энгельса.

 Необходим капитальный ремонт асфальтированного дорожного полотна по ул. Ленина, Карла Маркса, Парижской Коммуны в п. Приморске, капитальный ремонт дороги в с. Даурское, Ижульское.

В 2021 году разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта дорог в 2022 году по ул. Ленина, Карла Маркса, Парижской Коммуны в п. Приморске. 2022 году запланированы работы по разработке проектно-сметной документации для определения сметной стоимости строительства автомобильных дорог местного значения ул. Прибрежная, ул. Морская, ул. Речная, в микрорайоне жилой застройки поселка Приморск в 2023-2024 годах.

Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутрипоселковых дорог от снега.

 Требует постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.**

Цель подпрограммы – создание условий по обеспечению содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог.

Обеспечить реализацию поставленной цели возможно за счет решения следующих задач: обеспечения ремонта дорожного полотна (отсыпка камнем, гравием, грейдерование), обеспечения содержания внутрипоселенческих дорог (расчистка дорог от снега, выкашивание травы на обочинах, грейдерование), обеспечения ремонта и (или) замены дорожных знаков.

**2.3. Механизм реализации подпрограммы.**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Приморского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Управление реализацией подпрограммы, а также отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Приморского сельсовета.

 Решение отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.**

Управление подпрограммой осуществляет администрация Приморского сельсовета. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава Приморского сельсовета.

**2.5. Оценка социально- экономической эффективности.**

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является выполнение целевых индикаторов и показателей.

**2.6. Мероприятия подпрограммы.**

Мероприятия подпрограммы обозначены в приложении №2.

**2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.**

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Приморского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет.

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.